Cadê Imóveis

Fluxos por Ator — Visão Geral do Estado do Projeto

Documento preparado para Luiz  ·  21/07/2026  ·  fonte: código-fonte do sistema + documentação de fluxos

Este documento descreve, em blocos de texto, cada jornada da plataforma pela perspectiva dos três atores — Proprietário, Consumidor (comprador ou locatário) e Corretor. Para cada passo indica-se o estado real de implementação, verificado diretamente no código-fonte (não apenas no que foi desenhado). O objetivo é dar uma leitura honesta de onde o projeto está hoje.

Como ler o estado de cada bloco

| PRONTO | Funciona ponta a ponta no sistema hoje. |
| --- | --- |
| PARCIAL | Existe e opera, mas incompleto — falta parte da lógica ou depende de ação manual/externa. |
| SÓ CASCA | Há tela ou registro, mas sem a lógica real por trás (ainda não entrega o valor). |
| NÃO EXISTE | Previsto no desenho do produto, mas ainda não construído. |

Panorama — como a plataforma funciona por dentro

O Cadê é um marketplace imobiliário transacional (no estilo QuintoAndar), cobrindo venda e locação, do anúncio ao contrato, com a conversa acontecendo dentro da plataforma. Tecnicamente: site em Next.js, banco e login no Supabase, publicação na Vercel.

Os quatro papéis

| Papel | Quem é |
| --- | --- |
| Cliente | Quem busca imóvel. Todo cadastro público nasce assim (é o consumidor). |
| Proprietário | Anuncia os próprios imóveis. O cliente vira proprietário ao escolher 'Anunciar'. |
| Corretor | Tem CRECI; anuncia carteira e/ou atua nos negócios. |
| Admin | Equipe Cadê; opera as etapas sensíveis (documentos, contrato, cartório). |

O coração: o 'negócio' e suas etapas

Toda transação acontece dentro de um objeto chamado negócio, que avança por uma esteira de status. Este é o eixo que costura os três atores:

Interesse  →  Qualificação  →  Visita  →  Proposta  →  Documentos  →  Contrato  →  Cartório (só venda)  →  Concluído

Ponto central da modelagem: o negócio nasce automaticamente quando o consumidor clica 'Tenho interesse' num anúncio — não é o proprietário nem o corretor que o abre. Nesse instante, o sistema já coloca o consumidor e o anunciante como participantes e abre o canal de conversa. O que diferencia venda de locação é o tipo do negócio, não o papel de quem entra.

Ator 1 — Proprietário

Jornada de quem anuncia o próprio imóvel, do cadastro ao fechamento. Resumo: a captação e a gestão do anúncio estão maduras; o fechamento funciona, mas as etapas sensíveis (revisar documentos, validar contrato, cartório) dependem de corretor ou admin — um proprietário sozinho não fecha uma venda.

1.  Cadastro e escolha 'Anunciar'   [PRONTO]

Cria conta (e-mail ou Google) e no onboarding escolhe 'Quero anunciar um imóvel'. O sistema promove o papel de cliente para proprietário.

No sistema: /cadastro, /painel/imoveis/novo

2.  Aceite de termos   [PRONTO]

Antes de anunciar, aceita os termos do perfil de anunciante. O aceite é reexigido nas ações do negócio.

3.  Cadastro do imóvel   [PRONTO]

Formulário em abas: Endereço (com autopreenchimento por CEP), Características, Valor e Fotos, Jurídico. Salva o imóvel vinculado ao dono.

No sistema: /painel/imoveis/novo

4.  Upload de fotos   [PRONTO]

Envia até 10 fotos, comprimidas automaticamente. NÃO há realce/tratamento por IA, remoção de fundo nem geração de descrição/legenda por IA.

5.  Contratar serviço jurídico   [PARCIAL]

Uma aba permite escolher um pacote jurídico Cadê e registra a contratação — mas a própria tela avisa que valor, pagamento e atendimento são alinhados fora do app nesta versão.

6.  Publicar o anúncio   [PARCIAL]

A publicação é feita mudando o status do imóvel para 'ativo' no formulário. Só imóvel ativo recebe interesse. Não há um botão dedicado de 'publicar' com checklist de completude.

7.  Gestão do imóvel e métricas   [PRONTO]

Lista dos imóveis com status e um resumo real de engajamento: visitas à página, interessados, 'temperatura' do lead (frio/morno/quente), origem. Permite editar e arquivar.

No sistema: /painel/imoveis

8.  Recebe interesse (negócio criado)   [PRONTO]

Quando um consumidor demonstra interesse, o negócio é criado automaticamente e o proprietário passa a vê-lo no painel, já com a conversa aberta.

No sistema: /painel/negocios

9.  Lê a qualificação do lead   [PRONTO]

O consumidor preenche o questionário de qualificação; o proprietário visualiza o resumo e a temperatura (não edita).

10.  Conversa com o consumidor   [PRONTO]

Chat dentro do negócio. Há detecção e bloqueio de troca de contato externo (telefone/e-mail), com registro da tentativa.

No sistema: /painel/mensagens

11.  Sugere e acompanha a visita   [PRONTO]

O proprietário sugere a visita no chat (o consumidor confirma). Suporta reagendar e marcar como realizada.

12.  Negocia proposta   [PRONTO]

Propostas e contrapropostas no chat. Ao aceitar, grava o valor acordado e avança o negócio para a etapa de documentos.

13.  Documentos do negócio   [PRONTO]

Checklist de documentos por perfil e tipo de negócio, com upload em área privada. A aprovação/reprovação dos documentos é restrita a corretor ou admin.

No sistema: /painel/negocios/[id]/documentos

14.  Comissão   [PRONTO]

Registro do percentual e cálculo do valor, com divisão captador/vendedor somando 100%. É registro/cálculo — não há cobrança nem repasse financeiro dentro do app.

15.  Gerar contrato + assinatura   [PARCIAL]

Gera o contrato e coleta a assinatura, que é um 'aceite interno' auditável (registra usuário, papel, versão, carimbo). NÃO é assinatura eletrônica com validade jurídica externa (e-CPF/DocuSign).

No sistema: /painel/negocios/[id]/contrato

16.  Comprovante de sinal (só venda)   [PARCIAL]

Em venda, anexa comprovante de sinal/Pix como documento. É anexo manual — não há integração de pagamento real.

17.  Fechamento e cartório (só venda)   [PARCIAL]

A esteira funciona, mas revisar/validar o contrato e operar a etapa cartorial exigem corretor ou admin. Venda acima de 30 salários mínimos sinaliza escritura pública obrigatória. O proprietário sozinho não conclui a venda.

No sistema: /painel/negocios/[id]/cartorial

18.  Pós-conclusão (suporte)   [PRONTO]

Com o negócio concluído, proprietário ou comprador podem abrir um chamado de suporte.

O que ainda não existe para o proprietário:

Descrição/legenda de anúncio gerada por IA e tratamento de foto por IA.

KYC / verificação de identidade e prova de propriedade do imóvel no cadastro.

Pagamento real dentro do app (serviço jurídico, comissão, sinal) — hoje tudo é registro manual.

Assinatura eletrônica com validade jurídica externa (só há aceite interno auditável).

Ator 2 — Consumidor (comprador ou locatário)

Jornada de quem busca imóvel. É a jornada mais completa do sistema: da busca ao aceite do contrato, o caminho principal está implementado e integrado. As lacunas concentram-se na verificação do locatário (crédito/renda/fiança) e na descoberta avançada (mapa de busca, favoritos salvos na conta).

1.  Busca na vitrine   [PRONTO]

Busca pela home ou pela vitrine, com filtros de operação (venda/locação), tipo, bairro, número de quartos e faixa de preço. Há páginas por bairro para ser achado no Google.

No sistema: /plataforma, /imoveis-em/[bairro]

2.  Ver o imóvel   [PRONTO]

Página com galeria de fotos, características, comodidades e mapa aproximado (o endereço exato só aparece quando a pessoa está dentro da negociação). O rótulo muda: 'Aluguel mensal' em locação, 'Valor' em venda.

No sistema: /plataforma/imoveis/[id]

3.  Tenho interesse   [PRONTO]

Um clique cria o negócio. Se estiver deslogado, o sistema leva ao cadastro e retorna ao imóvel. É idempotente: reabrir o interesse no mesmo imóvel devolve o negócio já existente.

4.  Qualificação do lead   [PRONTO]

O consumidor responde um questionário (urgência, composição familiar, prioridades, se quer visitar). O sistema calcula a temperatura e avisa o anunciante. Ainda não há perguntas de renda ou garantia aqui.

5.  Conversa / chat   [PRONTO]

Chat por negócio, com bloqueio de troca de contato externo.

No sistema: /painel/mensagens

6.  Proposta / contraproposta   [PRONTO]

Troca de propostas dentro do negócio; o aceite avança para documentos. Em LOCAÇÃO, a proposta já carrega tipo de garantia, prazo, índice de reajuste, dia de vencimento e encargos — em venda usa só o valor.

7.  Visita   [PARCIAL]

O anunciante/corretor sugere a visita e o consumidor confirma ou recusa. Ponto a evoluir: o consumidor NÃO inicia a visita nem escolhe horário disponível — só responde. Sem integração de agenda/calendário.

8.  Fechamento (documentos → contrato)   [PARCIAL]

O consumidor faz seu aceite de assinatura do contrato. A operação da esteira (revisar documentos, gerar contrato, cartório) fica com anunciante/corretor/admin. Cartório só aparece em venda.

No sistema: /painel/negocios/[id]

Onde compra e locação divergem:

Proposta de locação carrega garantia, prazo, reajuste, vencimento e encargos — bloco que não aparece em venda.

Garantia (fiador, caução, seguro-fiança, título de capitalização) só existe na locação.

Cartório só existe em venda. A comissão tem regra distinta por operação (venda ~6%; locação, 1 aluguel).

O que ainda não existe para o consumidor:

Análise de crédito / consulta a SPC-Serasa / comprovação de renda do locatário.

Seguro-fiança de verdade — hoje é só uma opção de garantia no formulário, sem integração com seguradora.

Busca por mapa, por comodidades ou por raio; favoritos ficam só no navegador, não salvos na conta.

Agendamento de visita pelo próprio consumidor (ele só confirma a que foi sugerida).

Ator 3 — Corretor

Jornada de quem tem CRECI e atua nos negócios. É o ator MENOS desenvolvido. A leitura honesta: o corretor consegue anunciar imóveis e, uma vez dentro de um negócio, operar as etapas — mas as engrenagens que definem o modelo de corretor parceiro (onboarding, validação de CRECI, distribuição de leads, score, SLA) não existem, e os três conceitos de 'corretor' no sistema estão desconectados entre si.

1.  Onboarding do corretor   [NÃO EXISTE]

Não há caminho para alguém se tornar corretor pela plataforma. Só um admin mudando o papel direto no banco. O autoatendimento de onboarding não existe.

2.  Cadastro / validação de CRECI   [SÓ CASCA]

Existe uma tela (só para admin) que grava o CRECI numa tabela — mas como texto livre, sem nenhuma validação automática contra o registro do conselho. E esse cadastro é uma ilha: não altera o papel do usuário nem o conecta a negócios ou comissões.

No sistema: /painel/corretores

3.  Anúncio da carteira   [PARCIAL]

O corretor usa o mesmo fluxo do proprietário para anunciar imóvel a imóvel. Não há o conceito de 'carteira' agrupada do corretor — a única diferença é o termo de uso aplicado.

4.  Entrar num negócio   [PARCIAL]

Existe um formulário que atribui um participante ao negócio com papel de corretor. Funciona — mas hoje está sem trava de permissão (qualquer sessão vê o formulário) e sem checar se a pessoa é de fato corretor com CRECI. Observação importante: a documentação dizia que 'nenhuma tela coloca corretor num negócio'; o código mostra que a tela existe.

No sistema: /painel/negocios/[id]

5.  Atendimento e cadência   [PARCIAL]

O corretor no negócio opera follow-ups, contato externo (com registro LGPD) e documentos. Ao liberar o contato, o sistema cria automaticamente 3 follow-ups fixos (em 7, 30 e 45 dias) com sinalização de vencido. É uma cadência fixa — não é SLA por corretor com relógio de resposta e escalonamento.

6.  Distribuição de leads / score   [NÃO EXISTE]

Não existe roteamento, rodízio, sorteio ponderado nem pontuação de corretor. A entrada do corretor no negócio é 100% manual pelo formulário.

7.  Fechamento   [PRONTO]

A mudança de status do negócio até concluído/perdido funciona, inclusive automaticamente pelo resultado do follow-up.

8.  Comissão   [PARCIAL]

Registra percentual, base e a divisão captador/vendedor (que soma 100%). Mas o registro NÃO é vinculado ao corretor específico — é um rateio genérico no negócio, sem apontar quem recebe.

A lacuna estrutural do corretor:

Há três noções de 'corretor' no sistema — o papel do usuário, a tabela de cadastro com CRECI, e o papel dentro de um negócio — e nenhum código costura os três. É por isso que o modelo de 'corretor parceiro' decidido pelos sócios (score, distribuição de leads, assinatura do corretor, validação de CRECI) é, na prática, o bloco de construção mais pesado que falta.

Síntese — onde o projeto está

| Ator | Está sólido | Falta / é o próximo esforço |
| --- | --- | --- |
| Proprietário | Cadastro de imóvel, fotos, métricas de engajamento, receber interesse, chat, proposta, documentos. | IA de anúncio (descrição/foto), KYC, pagamento no app, assinatura com validade jurídica, autonomia para fechar sem admin. |
| Consumidor | Busca, ver imóvel, interesse, qualificação, chat, proposta (com campos de locação), aceite de contrato. | Análise de crédito/renda e seguro-fiança do locatário; busca por mapa/comodidades; favoritos na conta; agendar visita sozinho. |
| Corretor | Anunciar imóveis; uma vez no negócio, operar follow-ups, documentos e fechamento. | Onboarding, validação de CRECI, distribuição de leads, score, SLA real, assinatura do corretor e vínculo corretor↔comissão. |

Leitura de conjunto: a espinha dorsal transacional (do interesse ao contrato) existe e está integrada — o Cadê já é um sistema que leva um negócio do anúncio ao aceite. O que falta divide-se em três frentes: (1) a camada de confiança/pagamento com valor jurídico real (assinatura, KYC, pagamento, crédito do locatário); (2) a descoberta avançada para o consumidor (mapa, IA de busca, favoritos); e (3) o modelo de corretor parceiro por inteiro, que hoje é o mais incipiente. As decisões de produto tomadas pelos sócios em julho endereçam justamente essas frentes.

Documento gerado a partir da leitura direta do código-fonte (repositório sistema-cade-imoveis) e da documentação de fluxos versionada em cade-imoveis/documentacao-cade. Reflete o estado em 21/07/2026.